PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICA SUPERVISADA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“Agente de Inteligencia Artificial para la gestión de multas e infracciones en la CNRT”.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Cosentino, Andrea Victoria

DOCENTE SUPERVISOR: Prof. Matías Santillán Ahumada

TUTOR INSTITUCIÓN/EMPRESA: Ing. Hadad Salomón, Rosana

2026

# Descripción General:

La presente Práctica Supervisada (PS) se enmarca dentro de un sub-proyecto de investigación del GIITNI (UTN FRT) bajo la línea de desarrollo: “Agentes Inteligentes como Servicio (AIAAS)”.

Tiene como objetivo diseñar e implementar un agente inteligente capaz de optimizar los flujos de información, favoreciendo la toma de decisiones mediante procesos más eficientes y transparentes.

El trabajo se orienta al desarrollo de un prototipo funcional destinado al área de Control y Sanciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo responsable de supervisar el cumplimiento de normativas de transporte en la provincia de Tucumán [2].

Esto sería mediante la asistencia de un agente conversacional (chat-bot) destinado a los inspectores de Gendarmería Nacional dentro de la provincia de Tucumán. Quienes son los encargados de registrar y gestionar las multas dentro de la entidad. A fin de agilizar las tareas para un mejor análisis de infracciones, como ponderar los casos más graves de infracción dando su justa relevancia en tiempo y forma.

Actualmente, el registro de multas se realiza de forma manual, mediante formularios en papel. Esta metodología genera problemas de legibilidad y errores humanos, ocasionando la pérdida de aproximadamente un 40% de las infracciones registradas, lo que dificulta su posterior procesamiento y sanción.

Frente a esta problemática el asistente inteligente podrá ayudar a un inspector a determinar si las acciones de un conductor son realmente una infracción. Verificar si el número de patente tiene reincidencia infraccionaría y cargar las multas pertinentes al sistema. Lo que obligaría al personal de inspección a escribir correctamente la información para luego ser procesada por un LLM.

La solución se implementará mediante el uso de tecnologías de automatización e inteligencia artificial, incluyendo:

- Telegram, como interfaz de usuario. [3]

- Make (plataforma low-code), para la orquestación de flujos de trabajo. [4]

- Airtable, como sistema de almacenamiento de datos.

- Modelos de lenguaje (LLM - Gemini), para el procesamiento inteligente de la información. [5]

- Tecnología OCR (Google Vision), para la captura de datos desde imágenes.

# Objetivos Generales:

- Analizar, diseñar y desarrollar una agente inteligente que asista en tarea de gestión de infracciones, con reportes.

- Implementar nuevas tecnologías que agilicen el trabajo administrativo de multas y sanciones, para favorecer a la optimización y eficiencia operativa, de modo que la implementación de una herramienta inteligente permita aumentar la transparencia institucional y agilidad en el manejo de las infracciones.

Objetivos Específicos:

- Analizar las tareas específicas de control de infracciones y sanciones (multas) para desarrollar cada módulo inteligente que asista en dichas tareas.

- Configurar un chat-bot como interfaz de usuario que desencadene la automatización

- Desarrollar el flujo de trabajo con la herramienta Make que contemple las necesidades y requerimientos.

- Configurar un modelo relacional en Airtable [6] que respalde toda la información y documentación.

- Entrenar el LLM(Gemini) [7] según los requerimientos.

- Realizar las pruebas pertinentes a cada módulo de desarrollo.

# Metodología de Desarrollo

La PS se desarrollará bajo los conceptos de una metodología ágil, dentro del marco de trabajo que propone Scrum. Este enfoque permitirá una gestión adaptable del proyecto, facilitando la incorporación de cambios y la entrega progresiva de resultados.

El seguimiento del avance se realizará mediante la herramienta de control de versiones GiHub, con el propósito de emitir un entregable semanalmente.

Posibles dificultades en el camino de construcción del Agente de IA:

- Errores en la ejecución de los flujos de trabajo (workflows) en la plataforma de Make.

- Cumplimiento en tiempo y forma de los entregables.

- Las APIs de pruebas (free) agoten sus créditos mensuales antes de que acabe con la PS.

A continuación, se describen las tareas que forma el flujo de trabajo de la presente PS, enumeradas para mantener un orden:

1. Análisis de sistemas y modelado:

1.1. Realizar cuestionario.

1.2. Determinar los requerimientos funcionales.

1.3. Casos de Usos y Diagramas.

2. Configuración del Entorno de Desarrollo y sus componentes:

2.1. Crear usuario en una cuenta de Google.

2.2. Crear cuenta en Make.

2.3. Crear cuenta en Air Table.

2.4. Crear cuenta en Gemini.

2.5 Vincular cuentas.

3. Desarrollo de la Infraestructura de Datos:

3.1 Módulo 1: Configuración del chatbot en Telegram.

3.2 Módulo 2: Construcción de la BBDD en Airtable:

3.2.1. Crear tabla de usuarios.

3.2.2. Crear tabla de infractores.

3.2.3. Crear tabla de tipos de multas y sus respectivos costos.

3.3. Módulo 3: Configuración del Agente LLM y tecnología OCR (Google Vision Cloud) en Make.

4. Arquitectura de Integración de módulos en Make.

5. Realizar la Fase de Pruebas y puesta en marcha de la automatización.

6. Implementación

# Cronograma del Plan de Trabajo de la PS

El plan de trabajo de la Práctica Supervisada se llevará a cabo en 10 semanas, del 15/06/2026 al 21/08/2026. Cumpliendo con el régimen de las 200hs, cada semana se considera 5 días de 4hs diarias de trabajo.

|  | Tareas | Horas(200hs) | Semanas (10) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y modelado del Agente IA | 40 | S1- S2 | 15/06 al 26/06 |
| 2 | Configuración del entorno de desarrollo y sus componentes | 12 | S3 | 29/06 al 01/07 |
| 3 | Desarrollo de la Infraestructura de Datos | 64 | S3-S4-S5-S6 | 02/07 al 23/07 |
| 4 | Arquitectura de Integración de módulos en Make | 36 | S6-S7-S8 | 24/07 al 05/08 |
| 5 | Fase de Pruebas | 24 | S8-S9 | 06/08 al 13/08 |
| 6 | Implementación | 24 | S9-S10 | 14/08 al 21/08 |

Diagrama de Gantt

Referencias Bibliográficas:

[1] Ponce Galleos, J. C. & Torres Soto, A. & Quezada Aguilera, F. S. & Silva Sprock, A. & Martínez Flor, E. U. & Casali, A. & Scheihing, E. & Túpac Valdivia, Y. J. & Torres Soto, M. D. & Ornelas Zapata, F. J. & Hernández A; José Alberto & Zavala D; Crizpín & Vakhnia, N. & Pedreño, O. (2014). Inteligencia Artifical. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn). Disponible en: https://rephip.unr.edu.ar

[2] CNRT. Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt

[3] Telegram. (n.d.) Telegram APIs. Disponible en: https://core.telegram.org/bots/features

[4] Make. (n.d). Make: AI Workflow Automation Tool. Disponible en:  https://www.make.com/

[5] LLM. (n.d.). Modelo de Lenguaje de Gran Tamaño. Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/large-language-models

[6] Airtable. (n.d.).  Disponible en: https://www.airtable.com/

[7] Gemini. (n.d.) Modelo LLM de Google. Disponible en https://gemini.google.com/app?hl=es